Հավելված 1

Քաջարան համայնքի ավագանու 16.03.2018թ. № 10-Ա որոշման

ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ  ստանալու նպատակով 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման  ծրագրային

ՀԱՅՏ

| Ծրագրի անվանումը | ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |
| --- | --- |
| Մարզ | ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ |
| Համայնքը /համայնքները | ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ Խոշորացված համայնքում ընդգրկված բնակավայրերը՝ ք. Քաջարան, Քաջարանց, Լեռնաձոր, Նոր Աստղաբերդ, Գեղի, Անդոկավան, Ձագիկավան, Բարիկավան, Գետիշեն, Աջաբաջ, Ներքին Գիրաթաղ, Վերին Գիրաթա բնակավայրեր |
| Համայնքի 2018 թվականի բյուջեն | 445,923,000.0 (չորս հարյուր քառասունհինգ միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար) ՀՀ դրամ |
| Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման բաժնի, խմբի և դասի անվանումն ու համարը, որին դասվում է ծրագիրը | Բաժին 09 Խումբ 01 Դաս 01 Ծրագիր 51 |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Համայնքային մանկապարտեզի շենքի հզորությունը, կառուցվածքն ու պայմանները չեն համապատասխանում նախադպրոցական օբյեկտներին վերագրվող չափանիշներին: Համայնքային մանկապարտեզը ապահովված չէ նախադպրոցական որակյալ կրթություն կազմակերպելու հնարավորությամբ և կարողությամբ: Ուսումնական հաստատության ֆիզիկական ներկա միջավայրը բացասաբար է անդրադառնում ուսումնական ծրագրի արդյունավետության վրա: Խնդիր 1. Մանկապարտեզի շենքի կազմությունն ու կառուցվածքը չեն համապատասխանում սահմանված չափորոշիչներին: Խնդիր 2. Մանկապարտեզի շենքի սանիտարական պայմանները չեն համապատասխանում գործող նորմերին և կանոններին: |
| Ծրագրի իրականացման նպատակը | Ծրագրի նպատակն է՝ Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ համայնքի երեխաների նախադպրոցական կրթությունը որակյալ կազմակերպելու համար: Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող սոցիալական փոփոխությունները. Կիրացվի համայնքի երեխաների որակյալ նախադպրոցական կրթություն ստանալու իրավունքը: Կապահովվի նախադպրոցական կրթություն ստանալու հավասար պայմաններ համայնքի բոլոր երեխաների համար: Կապահովվի նախադպրոցական տարիքի երեխաների առողջության պահպանման, հիվանդությունների կանխարգելման հիմնական սկզբունքների պահպանումը: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Արդյունք 1 Մանկապարտեզի շենքային պայմանները համապատասխանում են ընդունված չափորոշիչներին: Արդյունք 2 Մանկապարտեզի սանիտարական պայմանները համապատասխանում են գործող նորմերին: Արդյունք 3 Մանկապարտեզն ունի որակյալ և արդյունավետ կրթություն կազմակերպելուն, երեխաների բնական աճին և զարգացմանը նպաստող ներքին և արտաքին ֆիզիկական միջավայր: |
| Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները | Միջոցառում 1 Սննդի բլոկի առանձնացված մասնաշենքի կառուցում: Միջոցառում 2 Մանկապարտեզի սանհանգույցների վերանորոգում: Միջոցառում 3 Բակի և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և բարեկարգում: |
| Ծրագրավորված աշխատանքի հաջող իրականցման գնահատման չափանիշները | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը (քանակական և որակական առումով) նախագծով նախատեսվածին: Ուսումնական միջավայրի համապատասխանության աստիճանը կրթական պետական չափորոշիչներին: Երեխաների և նրանց ծնողների գոհունակության աստիճանը: Ավելացել է կրթական ծառայություն ստանալու համար համայնքային մանկապարտեզ դիմողների թիվը: |
| Ծրագրի ազդեցությունը շահառուների վրա | Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են մանկապարտեզ հաճախող 115 երեխաներն ու նրանց ընտանիքները, ինչպես նաև մանկապարտեզի 29 աշխատակիցները (2017-18 ուսումնական տարի): Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչներն ու երկրի ողջ հասարակությունը: Կբարելավվի աշխատակիցների աշխատանքային պայմաններն ու հարմարավետությունը: Երեխաները կստանան առավել որակյալ և արդյունավետ կրթություն: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող հիմնական աշխատատեղեր | Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության միջոցով: Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 4 ամսվա ընթացքում: Այդ ժամանակաընթացքում աշխատանքները ավարտելու համար կպահանջվի 15-20 մարդու աշխատանք: Ծրագրի ավարտից հետո կառուցված սննդի բլոկը սպասարկելու համար երկու աշխատող կընդունվի աշխատանքի: |
| Ծրագրի սպասվող միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արդյունքները | Ծրագրի իրականացումից ստացված արդյունքը՝ հիմնական միջոցներն ու գույքը, երկար տարիներ կծառայեն համայնքի բնակիչներին՝ ապահովելով երեխաների որակյալ և արդյունավետ կրթությունը: Յուրաքանչյուր տարի մանկապարտեզ է ընդունվում 30-35 երեխա: Յոթ տարիների ընթացքում մանկապարտեզում որակյալ կրթություն կստանա մոտ 300 երեխա: |
| Համայնքի 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով 2018 թվականի կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը | Համայքի բյուջեի ֆոնդային մասում 2018թ. բյուջետային տարվա սկզբոմ առկա էր 8 մլն. դրամ (2017թ. ֆոնդային բյուջեի մնացորդ): 2018թ. բյուջետային տարում համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի մուտքեր կանխատեսվում են 7 մլն. դրամի չափով (անշարժ գույքի և հողի իրացումից): Համայնքի զարգացման 2017-2022թթ. հնգամյա ծրագրով նախատեսված է իրականացնել առաջնահերթության բարձր աստիճանով և հրատապ կատարման ենթակա երեք ծրագիր, նախնական գնահատմամբ 110 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ: Համայնքի ավագանին, նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության՝ համայնքների զարգացման կապիտալ ծրագրերում համաֆինանսավորում կատարելու պատրաստակամությունը, համայնքի վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջեին 47,9 մլն դրամով համալրելու որոշում է կայացրել, համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված կապիտալ ծրագրերը իրականացնելու նպատակով: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 39800000.0 ( երեսունինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 24,300,000.0 (Քսանչորս միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (61%) |
| Այլ ներդրողներ | Այլ ներդրողներ չկան |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ մայիս 2018թ. Տևողությունը՝ 4 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կցվում են |
| Ամսաթիվ | 12 մարտի 2018թ. |

Համայնքի ղեկավար                                              		  Մանվել Փարամազյան