Հավելված 2

Քաջարան համայնքի ավագանու 16.03.2018թ №10-Ա որոշման

ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ  ստանալու նպատակով 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման  ծրագրային

ՀԱՅՏ

| Ծրագրի անվանումը | ԲԱԿԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |
| --- | --- |
| Մարզ | ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ |
| Համայնքը /համայնքները | ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ Խոշորացված համայնքում ընդգրկված բնակավայրերը՝ ք. Քաջարան, Քաջարանց, Լեռնաձոր, Նոր Աստղաբերդ, Գեղի, Անդոկավան, Ձագիկավան, Բարիկավան, Գետիշեն, Աջաբաջ, Ներքին Գիրաթաղ, Վերին Գիրաթա բնակավայրեր |
| Համայնքի 2018 թվականի բյուջեն | 445,923,000.0 (չորս հարյուր քառասունհինգ միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար) ՀՀ դրամ |
| Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման բաժնի, խմբի և դասի անվանումն ու համարը, որին դասվում է ծրագիրը | Բաժին 06 Խումբ 02 Դաս 01 Ծրագիր 51 |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Նախատեսվում է կառուցել մարզահրապարակ՝ վոլեյբոլի և մինի ֆուտբոլի համար մարզադաշտով, հանգստի և մարզասարքերի համար նախատեսված օժանդակ հատվածով: Բակային սպորտի զարգացումը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականացման, բնակչության շրջանում առողջ և ակտիվ ապրելակերպի ամրապնդման, ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման գրավականն է: ՀՀ կառավարությունը 2017թ. հայեցակարգ է ընդունել բակային սպորտի զարգացման մասին, որում կարևորվում է համայնքների դերը ֆիզկուլտուրայի և սպորտի մասսայականացման ու զարգացման բնագավառում: Քաջարան քաղաքը ունի մոտ 8000 բնակիչ և միայն մեկ՝ տարբեր տարիքային խմբերի համար կահավորված բակային մարզահրապարակ, որը քաղաքի բոլոր բնակիչների համար ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մատչելիություն չի ապահովում: |
| Ծրագրի իրականացման նպատակը | Ծրագրի նպատակն է՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայական տարածումը, համայնքի բնակչության բարոյակամային և ֆիզիկական որակների բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմանը, առողջության ամրապնդմանը նպաստելը: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Քաղաքում ֆիզկուլտուրայով և մասսայական սպորտով զբաղվելու հնարավորություններըի մեծացում: Ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մատչելիություն ապահովում համայնքի ավելի շատ բնակիչների համար: Տարբեր տարիքի անձանց համար ֆիզիկական դաստիարակության անընդհատության ապահովում: |
| Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները | Մարզահրապարակի կառուցում Քաջարանի Ողջի թաղամասի Շահումյան և Չարենց փողոցների միջև ընկած տարածքում |
| Ծրագրավորված աշխատանքի հաջող իրականցման գնահատման չափանիշները | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը (քանակական, որակական և ժամանակային առումով) նախագծով նախատեսվածին: Ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զգաղվողների թվաքանակի աճ: Ֆիզկուլկտուրայի և սպորտով զբաղվելու մատչելիության բարելավում: |
| Ծրագրի ազդեցությունը շահառուների վրա | Ծրագրի ուղղակի շահառուները Քաջարանի Շահումյան և Չարենց փողոցների 1200 բնակիչներն են: Ծրագիրը ազդեցություն կունենա նաև հարակից Լեռնագործներ և Շիրվանզադե փողոցների 1600 բնակիչների վրա, ինչպես նաև քաղաքի այն բոլոր բնակիչների վրա, որոնք կցանկանան օգտվել մարզահրապարակի ընձեռած հնարավորություններից: Ծրագրի շահառու է նաև համայնքապետարանը. բակային սպորտային միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորությունները սահմանափակ են, ինչը բացասաբար է անդրադառնում սպորտի զարգացման բնագավառում համայնքապետարանի կողմից իրականացվող քաղաքականության վրա: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող հիմնական աշխատատեղեր | Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության միջոցով: Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2-2,5 ամսվա ընթացքում: Այդ ժամանակաընթացքում աշխատանքները ավարտելու համար կպահանջվի 15-20 մարդու աշխատանք: |
| Ծրագրի սպասվող միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արդյունքները | Ծրագրի իրականացումից ստացված արդյունքը՝ հիմնական միջոցներն ու գույքը, երկար տարիներ կծառայեն մասսայական սպորտի և ֆիզկուլտուրայի քարոզչությանը |
| Համայնքի 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով 2018 թվականի կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Համայքի բյուջեի ֆոնդային մասում 2018թ. բյուջետային տարվա սկզբոմ առկա էր 8 մլն. դրամ (2017թ. ֆոնդային բյուջեի մնացորդ): 2018թ. բյուջետային տարում համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի մուտքեր կանխատեսվում են 7 մլն. դրամի չափով (անշարժ գույքի և հողի իրացումից): Համայնքի զարգացման 2017-2022թթ. հնգամյա ծրագրով նախատեսված է իրականացնել առաջնահերթության բարձր աստիճանով և հրատապ կատարման ենթակա երեք ծրագիր, նախնական գնահատմամբ 110 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ: Համայնքի ավագանին, նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության՝ համայնքների զարգացման կապիտալ ծրագրերում համաֆինանսավորում կատարելու պատրաստակամությունը, համայնքի վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջեն 47,9 մլն դրամով համալրելու որոշում է կայացրել, համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված կապիտալ ծրագրերը իրականացնելու նպատակով: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 37,727,240.0 ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 23,000,000.0ՀՀ դրամ (61%) |
| Այլ ներդրողներ | Այլ ներդրողներ չկան |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ ապրիլ 2018թ. Տևողությունը՝ 3 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կցվում են |
| Ամսաթիվ | 12 մարտի 2018թ. |

Համայնքի ղեկավար                        Մանվել Փարամազյան